|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ata de Reunião** | | | | |
| Data: 30/03/2025 | | | | |
| Hora: 14:30 | | | | |
| Local: Online | | | | |
| Participantes | | | | |
| Nome | Email | | Papel | |
| Gustavo Ceolin | gceolin@sga.pucminas.br | | Desenvolvedor | |
| Ana Denise Ceolin | [adceolin@gmail.com](mailto:adceolin@gmail.com) | | Cliente | |
| Mateus Freire | mateus.castro.1427458@sga.pucminas.br | | Desenvolvedor | |
| Miguel Magahães | miguel.castro@sga.pucminas.br | | Desenvolvedor | |
| João Pedro Lezsi | [joao.fernandes.1425541@sga.pucminas.br](mailto:joao.fernandes.1425541@sga.pucminas.br) | | Desenvolvedor | |
| João Pedro Campos | joao.barcelos.1401532@sga.pucminas.br | | Desenvolvedor | |
| Pauta | | | | |
| Amostragem do progresso de desenvolvimento da plataforma ComVoz, esclarecimento de limitações dos planos, em relação a quantidade de amostras que serão analisadas, quantidade de envios e formas de contato para pagamento e suporte. | | | | |
| Notas e Decisões | | | | |
| Foi decidido que os planos se manterão, podendo ter opção se melhora com pagamento da diferença, a compra do uso do sistema será dado por reuniões diretas com a cliente, devido a emissão de pagamento ser via emissão de nota fiscal, para os desenvolvedores ficaram as tarefas de criar um formulário de contato que a cliente irá receber quando é preenchido e enviado, assim entrando em contato com o comprador. Cliente ficou de enviar perguntas para usar na pesquisa. | | | | |
| Pendências | | | | |
| Descrição da Pendência | | Data para solução | | Responsável |
| Envio das perguntas base | | 7/05/2025 | | Cliente |
| Criação da funcionalidade de upgrade de plano | | 7/05/2025 | | Time todo |
| Criação de página de contato com formulário | | 14/05/2025 | | Time todo |
| Retornar ao cliente a criação de tela nova | | 14/05/2025 | | Gustav Ceolin |
| Teste de funcionalidade do formulário de contato | | 14/05/2025 | | Time e Cliente |